Кумулативен ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА БЕРОВО

 (01.01.2022-31.12. 2022 год)

Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за изградба,реконструкција и одржување на објекти од комуналната дејност во Општина Берово во 2022 година.

 Во програмата во зависност од средствата со кои располага Општина Берово и приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Република Македонија се планирани и реализирани следните активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Планиранo (денари) | Реализиранo |
| **Ј00** |  **Одржување на урбана опрема** | **150.000,00** |  |
| **ЈН0** |  **Урбана опрема ( капитални расходи)** | **620.000,00** |  |
|  1. |  Набавка на урбана опрема | 300.000,00 |  |
|  | Табли за одбележување на улици  | 320.000,00 |  |
| **ЈГ0** | **Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување** | **23.900.000,00** | **706.737,00**  |
| 1. | Дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско Езеро – доизградба на крак 4 и крак 1 | 7.000.000,00  |  |
| 2. | Реконструкција на филтер станица за вода за пиење во Берово | 16.500.000,00 | Склучен договор за Изработка на проект бр.10-4178 од 16.12.2021 со АСТРЕКС ДООЕЛ – СкопјеИзработен проект „Реконструкција на филтер станица за вода за пиење“706.737,оо ден. |
| **ЈИ0** | **Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води**  | **29.965.103,00** | **842.705,00** |
| 1. | Регулација на дел од коритото на отворен канал/дол во с.Будинарци дел 1  | 3.705.145,00 |  |
| 2. | Фекална канализација во с.Мачево | 25.859.958,00 |  По склучен Договор бр. 03-2503/1 на 07.07.2021 меѓу Инвеститор на проектот – Влада на Република Северна Македонија, Финансиер – ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино, Изведувач – ТАВ ТЕПЕ АФКЕН и Корисник на проектот –Општина Берово, 07.06.2022 година, Изведувачот е воведен во работа |
| 3. | Доградба на фекална канализација во Ромско маало – крак од ул.„23 ти Август“ - Берово | 802.061,оо ден | По склучен договор бр.03-3922/1 на 09.11.2022 год.меѓу Општина Берово и изведувач ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с. Владевци, Василево реализација на проектот е завршена во 4 квартал на 2022 год. исплатени 599.483,оо ден. |
| 4. | Изработка на проектна документација | 400.000,00 | Склучен договор бр.10-1144/1 од 11.03.2022 со ДГТИ ДОМИНГ ЈТД – РадовишИзработен „ Основен проект за изградба на отворен канал за атмосферска вода , покрај улица Вељко Влаховиќ “90.860,оо ден.Во третиот квартал е изработен Проект за Реконструкција на уреден отворен канал за атмосферска вода , на ул.„23 ти Август“, во Берово.90.860,оо ден |
| 5. | Реконструкција на шахти за фекална канализација во Берово | 150.721,00 | По пресметка бр.22-2925/1 и Измена на програма бр.09-3528/1 од 28.09.2022 год, изведувач ЈПКР „Услуга“ Берово, реализирани 61.502,00 ден. |
| **Ј80** | **Други комунални услуги** | **200.000,00** | **-** |
|  1. | Рушење на стари објекти склони на паѓање | 200.000,00 |  |
|  | **Геодетски услуги** | **300.000,00** | Согласно Договор бр.10-2234/3 од 24.06.2021 со ГЕО АСТРО –Берово \*Изработка на Геодетски Елаборат – Нумерички податоци за реализација на урбанистички план за изградба на ул.„Плачковица -1“\*Геодетски елаборат за НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА за реализација на урбанистички план за дел од кеј на р.Брегалница ( од десната страна на потег од дрвен мост до мост на 11.Октомври)\*Геодетски елаборат за НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА за реализација на урбанистички план за крак од ул.Прохор Пчински во Берово ( дел од веќе реконструирана улица до спој со ул.Јуриј Гагарин)во Берово \*Геодетски елаборат за НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ за експропријација за реализација на урбанистички план за ул.21 во Берово  \*Геодетски елаборат за етажен премер на површини на објект Дом во с.Владимирово со сите постоечки објекти на кп.15400 КО Владимирово\*Идентификација на катастарска парцела за кп.15400 КО Владимирово\*Обележување и поставување на две познати точки со координати ( за пренесување на проект на терен) на Беровско езеро\*Ажурирана геодетска подлога за изработка на ГУП\*Геодетски елаборат за – Нумерички податоци за реализација на урбанистички план за изградба на отворен канал на ул.Вељко Влаховиќ |
|  |  |  |  |

 Раководител на Одделение за комунални дејности и животна средина

Ванчо Димовски

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_