**Кумулативен ИЗВЕШТАЈ ЗА**

**ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ**

(01.01.2022 -31.12. 2022)

Заштитата од штетното дејство на водите опфаќа активности и мерки за заштита и одбрана од поплави, заштита од ерозија и порои , одбрана од замрзнување на површинските водни тела , како и отстранување на последиците од таквите штетни дејствија на водите.

Согласно Програмата за заштита од штетно дејство на водите бр.09-4291/1 од 15.12.2022 и Измената и дополнувањето бр.09-763/1 од 18.02.2022 год , **се извршени следните активности:**

**1.** Склучен договор бр.11-1778/3 на ден 12.05.2022 за санирање на штетите покрај водотекот во село Мачево, изградба на потпорен зид , со изведувач изберен во постапка со тендер за Јавна набавка - „Портланд-ОПЦ“ – ДООЕЛ Струмица .

За реализација на проектот предвидени средства од **361.916,оо ден. ,** од Програмата за заштита од штетно дејство на водите бр.09-4291/1 од 15.12.2022 и Измената и дополнувањето бр.09-763/1 од 18.02.2022 год.

**Почеток на реализација на проектот на 15.05.2022 год.**

**2.** Склучен договор бр.11-1778/3 на ден 12.05.2022 за санирање на штети на кеј на река Брегалница , со изведувач изберен во постапка со тендер за Јавна набавка - „Евроградба Инженеринг“ ДООЕЛ с. Владевци , Василево.

За реализација на проектот предвидени средства од **239.003 ден. ,** од Програмата за заштита од штетно дејство на водите бр.09-4291/1 од 15.12.2022 и Измената и дополнувањето бр.09-763/1 од 18.02.2022 год.

**Почеток на реализација на проектот на 12.05.2022 год, завршеток на проектот според завршна ситуација на 24.06.2022 , реализирани средства според ситуација 226.486,оо ден.**

**3.** Согласно Извештај од извршен технички преглед на изведена градба бр.22-2264/6 на објектот на19.08.2022год : „Санирање на штети настанати од штетно дејство на водите покрај водотекот во с.Мачево“, во третиот квартал е **завршен проектот. Согласно Прва и завршна ситуација реализирани се 361.909,оо ден**

**Вкупно предвидени средства во Годишната Програма бр.09-4291/1 од 15.12.2022 и Измената и дополнувањето бр.09-763/1 од 18.02.2022 год ............ 1.450.000,оо ден.**

**Вкупно искористени средства ........................................................................... 588.395,оо**

**ден.**

Раководител на одделение

за комунални дејности и животна средина

Ванчо Димовски